## Slide 1
柑橘病蟲害辨識 115 資工四A
階段性進度報告
v11.5 → v12.1 · 2026-09-07 週二下午進度會議
這一週用預先登記的判準，把「換更大的模型」和「調匯出參數」兩條路同時關掉了。
剩下唯一還沒試過的方向是資料端 —— 而它卡在兩包還沒發出去的人工標註。
正文約 8 分鐘 · 備答另計
Notes: 開場先講這句話，再進三個數字。全場的骨架就是：兩條路關掉、剩資料端、兩個決策要當場定。

## Slide 2
開場：三個數字
這一週的結論可以壓縮成這三個
+0.003
模型參數放大 3.84 倍換到的 mAP50
判準門檻是 +0.03
容量不是瓶頸
15.4 FPS
手機上精度可用的最快組合
目標 30 FPS
這台裝置做不到
0
人工工作包 A / B 的回收檔案數
唯一沒試過的方向
還沒動工
Notes: 三個數字講完就往下走，不要在這裡展開。細節在後面。

## Slide 3
進度：三條線分開講
混在一起講會失焦
1
資料集
v5.6 9 類 / train 7,264 / valid 401 / test 401
量尺已經修好：九類的評估誤差 ±2SE 全部 ≤ 0.10，而且沒有新拍任何一張照片
2
模型
v11.5 = 交付基準（test mAP50 0.810）
已經走到底：模型端連四輪、十一種改動全部無效
3
部署
本週新開，測試平台 1 已量完
量清楚了：最好 15.4 FPS，離 30 FPS 差 2 倍
本週最大的變化是第三條線從無到有。在這之前只量得出精度、量不出延遲，所以「要不要換更大的模型」根本無法討論 —— 因為不知道有多少預算可以花。
Notes: 強調第三條線是本週的結構性變化：以前沒有延遲這把尺。

## Slide 4
關掉的方向一：模型容量不是瓶頸
v12s：只改一個變因，模型尺度 n → s，其餘逐字相同
判準裁決
達標線（開跑前寫死）
≥ 0.83959
實得 test mAP50
0.81266
Δ vs v11.5
+0.00307
未通過
3.84 倍參數只換到門檻的十分之一，而且低於同設定重跑一次的隨機變異（0.021）。
九類裡只有一類的變化超過雜訊地板，四好四壞一平 —— 若容量真的是瓶頸不會長這樣，尤其第二弱的潛葉蛾反而變差 0.024。
順帶結論：m 尺度不用試了。 s 的 3.84 倍都只有雜訊等級，m（21 M 參數）沒有理由不同，成本卻會再上去。
Notes: 重點：門檻是開跑前訂的，不是事後挑的。0.003 跟擲骰子分不出來。

## Slide 5
九個類別：沒有系統性改善
四類變好、四類變差、一類不動 —— 這就是「沒有改善」的樣子
Chart: 
| Sooty_Mold | Black_Spot | Aphid | Oily_Spot | Canker | Thrips | Scale_Insect | Citrus_Leaf_Miner | Thrips_Damage
v11.5 | 0.995 | 0.9534 | 0.9478 | 0.9446 | 0.8677 | 0.7795 | 0.6704 | 0.6764 | 0.4515
v12s | 0.995 | 0.9486 | 0.9436 | 0.9204 | 0.9016 | 0.7526 | 0.7112 | 0.6523 | 0.4885
只有 Scale_Insect（+0.041）勉強越過 ±0.04 的 per-class 雜訊地板；第二弱的 Citrus_Leaf_Miner 反而掉了 0.024。
Notes: 圖的重點是兩排幾乎重疊。若容量是瓶頸，應該看到多數類別同向改善。

## Slide 6
關掉的方向二：30 FPS 達不到
官方匯出文件的參數表整份測過：22 組量完整 mAP、18 組量手機延遲、外加 4 種格式
組合 | 延遲 (ms) | FPS | mAP50 | 判定
int8 @ 320（最快） | 43.5 | 23.0 | 0.719 | 精度不可用
fp32 @ 320（最佳可用） | 64.8 | 15.4 | 0.785 | 現在就能交付
fp32 @ 640（原始） | 266.3 | 3.8 | 0.816 | 太慢
有效的槓桿只有一個：降解析度
640 → 320 加速 4.11 倍，只掉 0.032 mAP。量化、GPU、NNAPI 全部無效或倒退。
最反直覺的一條
相同延遲下 fp32@320（0.785）勝過 int8@416（0.728）。算力預算該花在降解析度，不是花在量化。
測試平台 1：OPPO CPH2641 / Snapdragon 662 (SM6115) / Adreno 610 / Android 14 · CPU only 4 threads · 目標 30 FPS ±5 = 每張 28.6–40 ms
Notes: 若被問「換框架會不會比較快」：框架差幾十個百分點，我們缺的是 2 倍。

## Slide 7
順帶的兩件事
可講可略
A
官方文件與實際不符四處
都有程式碼證據。最值得記的是 w8a16：文件列為支援、精度也真的無損，但實測慢 27 倍 —— XNNPACK 一個節點都沒接手。
「文件說支援」不等於「實務上可用」。
B
與 7 月手動紀錄交叉驗證
同一台手機、相隔兩個月、不同工具鏈，延遲落在 1.2% 以內 —— 本輪的量測方法可信。
同時發現該紀錄有兩列數據與它自己附的原始 log 不符，其中一列正好是報告摘要第一句（會讓人以為 60 FPS 已達成，實際 6.87）。已逐欄比對、更正並推送。
更正 commit：730e4ef、1b947d8 · 依 AGENTS.md 紅線 R1，修改前已取得指名授權
Notes: 這一頁時間不夠可以整頁跳過。

## Slide 8
要在這場會議上決定的事
1
30 FPS 是不是真的需要？
若互動是「對準葉片 → 拍照 → 出結果」
65 ms 使用者根本不會察覺。
fp32 @ 320（15.4 FPS / mAP50 0.785）現在就可以交付。
若必須是即時串流
這台裝置做不到。要嘛換硬體，要嘛重訓 —— QAT 或直接在 320 解析度上訓練，是僅剩的兩條路。
這是產品決策，不是技術問題 —— 技術面已經量清楚了。
Notes: 把球丟回去。技術面沒有更多可以做的了，需要產品端定義互動形式。

## Slide 9
要在這場會議上決定的事
2
人工工作包 A / B 要不要發？
容量既然已被排除，資料端是目前唯一還沒試過的方向，而它已經掛了兩週。
最弱的類別 | AP50 | 成因 | 對應
Thrips_Damage | 0.489 | 框定義不一致（三輪都沒隨評估集擴大而收斂） | 工作包 A：兩人各標 20 張
Citrus_Leaf_Miner | 0.652 | 樣本量少（原始只有 111 張） | 工作包 B：外部 150 張補標
工作包 A 有明確的分歧點：兩人的中位 IoU ≥ 0.85 才值得全類重標，否則依既定規則直接刪掉這個類別。
這條路怎麼走都會有結論，不會白做。
Notes: 重點：這不是「投入了可能沒結果」的賭注，兩種結果都有明確的下一步。

## Slide 10
下週
取決於上面兩個決策
若兩包都發出去
等回收 ＋ 標註一致性分析。
若改走部署路線
QAT 或 320 重訓，兩者都要重訓一輪。
明確不再做的
m 尺度模型
任何模型端改動
GPU delegate 與 NNAPI
三者都已有結論 —— 不是還沒做，是做完了而且否定。
Notes: 這頁講完就進備答。歷史數據那兩頁是被問到才翻。

## Slide 11
備答
以下三頁是被問到才翻的資料 · 歷史數據比較與常見提問
Notes: 正文到這裡結束。

## Slide 12
歷史訓練成果總覽 test split
與記錄版週報 §9 相同；各版本的主要結果
本表的各列不可直接比較。 三個版本區間用的是三套不同的資料集，類別數與評估集組成都不同，數值高低不代表模型能力的高低。
版本 | 資料集 | 類別 | 報告權重 | mAP50 | mAP50-95 | Precision | Recall | Jaccard
v9（A0 交付版） | v5r | 8 | best.pt（ep69） | 0.89079 | 0.67829 | 0.89950 | 0.86139 | 0.66979
v10 | v5.5 | 9 | best.pt（ep54） | 0.80928 | 0.60605 | 0.85456 | 0.77909 | 0.71906
v11 | v5.6 | 9 | best.pt（ep69） | 0.82213 | 0.61294 | 未存檔 | 未存檔 | 未存檔
v11.5（現行交付基準） | v5.6 | 9 | last.pt | 0.80959 | 0.60691 | 0.85839 | 0.79502 | 0.68627
v12s | v5.6 | 9 | last.pt | 0.81266 | 0.61836 | 0.86643 | 0.80441 | 0.72737
只有最後兩列可以直接相減（同資料集 v5.6、同排程、同權重協定，只差模型尺度）。v11 雖然同為 v5.6，但用 patience=30 與 best.pt，協定不同，且其 test 混淆矩陣未存檔。
Precision / Recall 取自 ultralytics val()（conf 0.001）；Detection Jaccard 取自混淆矩陣（conf 0.25）—— 兩者不在同一工作點，不可互推
Notes: 被問到歷史比較時翻這頁。先講「不可直接比較」再給數字。

## Slide 13
歷史訓練成果總覽 valid split
同上，附逐框計數
版本 | mAP50 | mAP50-95 | Precision | Recall | Jaccard | TP / FP / FN
v9（A0 交付版） | 0.86651 | 0.65356 | 0.88595 | 0.80756 | 0.65353 | 1841 / 704 / 272
v10 | 0.79931 | 0.59268 | 0.85617 | 0.77412 | 0.64277 | 556 / 136 / 173
v11 | 0.83543 | 0.62924 | 未存檔 | 未存檔 | 0.66056 | 685 / 169 / 183
v11.5 | 0.82899 | 0.63580 | 0.86341 | 0.80114 | 0.65425 | 685 / 179 / 183
v12s | 0.83652 | 0.64345 | 0.86186 | 0.82734 | 未存檔 | 未存檔
mAP 高不等於 Jaccard 高。 v9 的 mAP50 全表最高，但 valid 的 Jaccard 只有 0.654 —— 因為它的 FP 高達 704，其中 Scale_Insect 一類就貢獻了 563 個背景誤報。兩個指標衡量的是不同的東西。
Notes: v11 的 valid Jaccard 與 v12s 的 test Jaccard 是這次依存檔混淆矩陣新算出來的。

## Slide 14
若有人指著 v9 的 0.891 說「不是變差了嗎」
三個理由，照這個順序講
1
v5r 有 13.4% 跨 split 近重複影像
v9 的評估集裡有模型訓練時看過的近乎相同照片，數字被灌水。v5.5 起已全類別清零。
2
v9 只有 8 類，沒有 Thrips_Damage
那是九類中最弱的一項（0.489），加進平均自然拉低。v10 取 8 類等效值是 0.864，與 v9 的 0.891 只差 0.027，而 v9 那側還有洩漏 —— 實質接近持平，不是退步。
3
評估集本身換過
v5.6 是為了把每類誤差壓到 ±2SE ≤ 0.10 而重新切分的。量尺變了，刻度就不能互換。
一句話：這張表適合回答「某一版當時量到什麼」，不適合回答「哪一版比較強」。
Notes: 跨資料集的強弱比較在本專題沒有合法基準，唯一例外是同資料集內的對照。

## Slide 15
備答：可能會被問到的
一句話回答
問題 | 一句話回答
不是說更大的模型比較準嗎？ | 資料量不夠時不會。raw train 只有 2,353 張，模型早就不是限制。
為什麼 +0.003 算沒有進步？ | 同一個設定重跑一次就會差 0.021。這個差距跟擲骰子分不出來，而門檻是開跑前訂好的。
換別的推論框架會不會比較快？ | 框架之間通常差幾十個百分點，我們缺的是 2 倍。那一步的價值是排除框架因素，不是找解法。
量化不是應該會變快嗎？ | 動態量化省的是體積不是算力，INT16 甚至慢 27 倍。只有靜態 INT8 真的快 1.81 倍，但掉 0.14 mAP。
這台手機是不是太爛了？ | Snapdragon 662 是 2020 年入門 SoC，確實舊。但這是實際會遇到的裝置，換機要重測。
工作包發下去要多久？ | 標註本身兩人各 20 張，一次會議的時間。真正的成本是決定要不要全類重標之後的那一輪。
v12s 那顆權重還有用嗎？ | 只當精度上限的參考。它在手機上約 950 ms 一張，不是部署候選。
Notes: 這頁不用講，被問到再看。

## Slide 16
需要當場決定的兩件事
1
30 FPS 是不是真的需要？
拍照式互動 → fp32 @ 320 現在就能交付 · 即時串流 → 換硬體或重訓
2
人工工作包 A / B 要不要發？
容量已排除，資料端是唯一還沒試過的方向 —— 已經掛了兩週
技術面已經量清楚了。
Notes: 收尾把兩個決策再念一次，然後開放討論。